LexGentium 模拟法庭系统

国际商事仲裁三场景仿真

设计专业交付说明书

含任务优先级 · 优先保证仲裁听证厅可正常使用

产品：基于 LexGentium 的国际商事仲裁程序论证与溯源审计智能体

场景：A 国际商事仲裁听证厅　B 内地承认与执行审查庭　C 溯源审计工作台

读者：设计专业同学（视觉 / 场景 / 角色 / 道具 / 动画 / 信息设计）

配套：计算机同学负责代码接入，设计按本文 ID 与文件名交件即可

版本：2026-09-07　优先级策略：听证厅 P0 先行，审查庭与溯源台错后

〇、设计任务优先级（先读）

总原则：先让听证厅能正常开庭，再补审查庭和溯源台。 当前代码已有演出引擎（席位、胶囊人、口型、镜头、字幕）。设计的第一目标不是三场景同时做完，而是交出一套工程师能立刻换上去的「国际商事仲裁听证厅」：房间白模、七个常驻角色的可用外观、关键程序道具、基础坐立手势。审查庭（场景 B）和溯源工作台（场景 C）在听证厅验收通过之前，只做规范，不做完整建模。

0.1 优先级定义

| 级别 | 含义 | 设计同学怎么做 | 未完成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 听证厅正常使用所必需 | 本阶段必须交齐；挡住工程师换厅换人 | 3D 只能继续用法庭白模 + 胶囊人，无法演示仲裁程序 |
| P1 | 听证厅完整、可信 | P0 验收后再做；提升学术演示质量 | 厅能用，但缺席、边裁、证人、正式模型不齐 |
| P2 | 审查庭 / 溯源 / 可选房间 | 听证厅 P0+P1 完成后再排期 | 不影响听证厅日常使用；产品后半段再接入 |
| 不做 | 默认卡司外角色与影视化道具 | 不要开工 | 做了也会被工程师拒绝进默认包 |

0.2 阶段排期（设计侧）

| 阶段 | 目标 | 必须交付 | 可以并行但不许抢 P0 人力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 听证厅能用 | 工程师换上房间即可开庭：七人入座、名牌正确、能发言能倾听 | 见 0.3 节 P0 清单 | 场景 C 一页色票与 HUD 线框（信息设计一人即可） |
| 第二阶段 听证厅可信 | 程序事实可被看见：缺席、关麦、送达、口译、边裁空椅 | 见 0.4 节 P1 清单 | 审查庭铭牌与法台陈设草图 |
| 第三阶段 产品后半段 | 内地审查庭换皮 + 溯源台正式视觉 | 见 0.5 节 P2 清单 | 会见室 / 和解室精修 |

0.3 第一阶段 P0：听证厅正常使用（现在就做）

下列任缺一项，听证厅都不能算「能用」。请按表内顺序做：先空间锚点，再七人外观，再基础动作，最后关键道具。

| 顺序 | 交付物 | 最低完成标准 | 负责人建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世界观一页 + 禁用清单 | 写明：无法袍台、无国徽、无法槌、无原被告铭牌；中英职务名确定 | 美术指导 + 法学会签 |
| 2 | 听证厅平面与锚点表 | 单位米；七个常驻席位坐标 + lookAt + 椅面高；与代码 ID 一致 | 场景 |
| 3 | 听证厅白模 room_hearing.glb | U 形/三边桌，能单独打开；原点场地中心，+Z 朝仲裁庭；≤80k 三角 | 场景 |
| 4 | 中英名牌文案 | 首席仲裁员 / 庭秘书 / 申请人 / 被申请人 / 口译员，禁止写审判长、原告、被告 | 美术指导 |
| 5 | P0 七人设定图（可先不出绑定模型） | 每人 original+swap 三视图或半身；西装，非法袍；连续性五词 | 角色 |
| 6 | 七人运行时占位或低模 | 能按文件名替换胶囊人；面数可先放宽，但骨骼/朝向正确；正式面数见第九节 | 角色 |
| 7 | 基础动作 sit / nod / lean_forward / flip_file | 2–4 秒、In-place；全员能坐着听、点头、前倾、翻材料 | 动画 |
| 8 | 桌面常用道具 | 双语卷宗、英文合同、笔、细长话筒、单侧耳机（可用低模） | 道具 |
| 9 | HUD 听证用语一页 | 阶段条改为：核对通知 / 确认出庭 / 申请人陈述 / 被申请人答辩 / 举证 / 询问，不用「法庭调查」「宣判」 | 信息设计 |

P0 验收一句话 打开 /court3d，房间是国际仲裁听证厅而不是中国审判厅；七个人坐在正确座位上，名牌是仲裁职称；有人说话时镜头和字幕能对上。做到这一句，第一阶段即通过。正式 40k 面角色、边裁、证人、溯源节点都可以后补。

0.4 第二阶段 P1：听证厅完整可信（P0 通过后再做）

| 交付物 | 为什么此时才做 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 边裁两席锚点 + 空椅模型 co_arb_l / co_arb_r | 三人庭是惯例，但不挡七人先开庭 | 可坐可空；空椅也是程序证据 |
| 证人 / 专家热座 witness / expert | 不是每场都传唤 | 可移入中轴的一把椅子即可 |
| 程序证据道具：送达回证、签到表、关闭话筒、空椅、裁决书封面 | V(1)(b) 可视化核心，但厅先能开会 | 每件可点选；含空白/未签两态 |
| 程序动作：empty_seat / mic_off / blocked_speak / check_notice / listen_only | 服务「通知与申辩」叙事 | 分镜可先于成片；未知态禁止张嘴 |
| 口译 relay_note + type（庭秘书） | 增强双语可信度 | 2–4 秒片段 |
| P0 七人按规格收面、口型、挂点 | 先像再准 | 主角 ≤40k，配角 ≤15k，见第九节 |
| 主视觉 1 张 + 顶视讲解 1 张 | 对外演示 | 西装听证，非法袍法庭 |

0.5 第三阶段 P2：听证厅能用之后再做

这些内容仍然要做，但现在不要占角色和场景的主人力。信息设计可在第一阶段用「一页规范」占位。

| 交付物 | 所属场景 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 内地审查庭白模换皮 room_enforcement.glb | B | 可复用现大厅结构；去掉国徽默认件；铭牌改为申请承认执行 |
| 审查庭法台陈设（裁决书、送达、笔录） | B | 与听证厅道具可共用网格、换贴图 |
| 审查法官法袍皮肤（同一张脸，第二套服装） | B | 第一阶段 judge 只做法听证西装 |
| 合议边员 co_judge_l / r | B | 书面审查常不需要满员建模 |
| 溯源五态色票、时间线、四泳道、法源权级、缺陷清单、卷宗卡 | C | 第一阶段只交色票+HUD线框 |
| 3D 与溯源联动分镜 4–6 帧 | C | 未知则听证席空态 |
| 会见室 / 和解室精修 | 可选 | 代码已有 office / mediation，不挡听证 |

0.6 明确不做（默认包）

• 档案 03 人民陪审员、05 司法警察、13 公诉人、14 外籍刑事被告：两厅默认都不进。

• 木槌、法官假发、欧美陪审团、英式假发袍、夸张国旗墙、影视囚服、族裔刻板印象。

• 微信三视图直出、百万面 OBJ+PBR：只进概念图文件夹，禁止当运行时角色。

• 正式国徽 / 仲裁机构徽章商用矢量：等法学授权；先交中性几何占位。

• 第一阶段不要做法袍审判长当 P0——听证厅首席必须是西装仲裁员。

0.7 设计人力怎么分（避免抢工）

| 同学 | 第一阶段（P0） | 第二阶段（P1） | 第三阶段（P2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 美术指导 | 世界观、禁用、职务名、名牌 | 主视觉 | 审查庭视觉语言 |
| 场景 | 听证厅平面、锚点、白模 | 边裁/证人位、灯光材质 | 审查庭换皮 |
| 角色 | 七人双皮肤设定 + 可替换低模 | 收面、口型、挂点 | 审查庭法袍第二套服装 |
| 道具 | 卷宗/合同/笔/话筒/耳机 | 送达、空椅、关麦、裁决书 | 审查卷宗变体 |
| 动画 | sit / nod / lean_forward / flip_file | 缺席、关麦、制止、核对通知、口译 | 起立宣读等审查动作（克制） |
| 信息设计 | 听证 HUD 用语 + 五态色票一页 | 程序节点条 | 溯源台全套组件 |

一、分工边界

设计同学交付视觉、空间、角色、道具、动画与信息规范。计算机同学负责接入现有 /court3d、智能体流、TTS 与状态机。未知事实不得被表演成已知——这是设计和程序的共同约束。

| 设计不做 | 由谁做 |
| --- | --- |
| 写代码、改 JSON 路径、接 SSE、接 TTS | 计算机 |
| 训练模型、RAG、盲测实验 | 计算机 / 法学研究 |
| 把百万面 OBJ 直接当运行时角色 | 双方都不做 |
| 机构正式徽章、国徽授权 | 法学确认后，设计出中性替代 |

设计按本文文件名与 ID 交文件。工程师按 mock_court_system/docs/COURT3D_ASSET_SPEC.md 替换 public/court3d/casts 中的 model 路径。

二、必须与代码对齐的 ID

席位与角色 ID 必须用下列字符串。中文职称写在名牌和设定表里，不要自造英文文件名。

2.1 常驻七席（P0，听证厅必须有）

| 代码 ID | 场景 A 显示名（P0 使用） | 场景 B 显示名（P2） |
| --- | --- | --- |
| judge | 首席仲裁员 | 审判长 / 承办法官 |
| clerk | 仲裁庭秘书 | 书记员 |
| plaintiff_counsel | 申请人代理 | 申请承认执行方代理 |
| plaintiff_party | 申请人企业代表 | 申请方当事人 |
| defendant_counsel | 被申请人代理 | 被申请方代理（常主张 V(1)(b)） |
| defendant_party | 被申请人企业代表 | 被申请方当事人 |
| interpreter | 口译员 | 口译员（审查庭可缺席） |

2.2 扩展席位（P1 / P2，代码将后加）

| 建议 ID | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| co_arb_l / co_arb_r | 边裁（可空椅） | P1 |
| witness | 事实证人热座 | P1 |
| expert | 专家证人热座 | P1 |
| co_judge_l / co_judge_r | 审查庭合议边员 | P2 |

2.3 房间文件夹名

| 设计文件夹名 | 含义 | 优先级 | 现有代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| room_hearing | 国际仲裁听证厅 | P0 | 新房间，替换现 TrialRoom 外观 |
| room_enforcement | 内地审查庭 | P2 | 改现 courtroom 语义 |
| room_audit | 溯源工作台 | P2（规范可 P0 一页） | 新；可为 2.5D |
| room_office | 律师会见 | P2 可选 | 已有 lawyer_office |
| room_mediation | 和解会议 | P2 可选 | 已有 mediation |

手势片段名必须与代码一致，可加中文说明，不要改英文 clip 名：point、nod、shake_head、lean_forward、hand_over_doc、relay_note、type、stand、sit、flip_file。镜头名：wide、over_shoulder、close_up、two_shot。

2.4 溯源状态 ID（信息设计 P0 交色票，空间 P2 再做）

| ID | 含义 | 3D 约束 |
| --- | --- | --- |
| supported | 证据支持 | 可完整表演 |
| unknown | 未知（一等状态） | 禁止发言/补全动作，只用空态 |
| unsupported | 未支持 | 不作为结论依据 |
| excluded | 已排除（传闻/二手） | 灰色剔除 |
| frozen | 人工冻结 | 可演，但不可改历史外观 |

三、总交付包结构

建议根目录：3D建模方案/交付_仲裁三场景/。源文件（Blender / C4D / PS / Figma / AI）必须一并交，不能只交效果图。第一阶段不必建齐所有子文件夹，但 P0 文件必须进得去、叫得对。

00_总则/　01_场景A_听证厅/　02_场景B_审查庭/　03_场景C_溯源台/　04_角色/　05_道具/　06_动画/　07_UI规范/　08_概念图/　09_验收/

四、场景 A：国际商事仲裁听证厅

研究功能：让人看见是否适当通知、是否获得申辩。空位、未发言、被制止、口译是否在场，都是程序证据。本场景是设计第一优先。

4.1 空间

| 优先级 | 交付 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 平面图 | 顶视，单位米，标清常驻七席锚点 |
| P0 | 立面 / 剖面 | 至少 2 张，标桌高、椅高、视线高 1.2–1.5 m |
| P0 | 白模 room_hearing.glb | 单一文件，建议 ≤80k 三角；原点场地中心，+Z 朝仲裁庭 |
| P1 | 材质球与灯光 | 木、织物、金属、玻璃；克制商务；顶光 + 弱侧光，无戏剧聚光 |
| P0 | 名牌文案 | 中英：Presiding Arbitrator / Claimant / Respondent / Tribunal Secretary / Interpreter |

布局：U 形或三边桌；首席居中；两边裁 P1 可先做空椅；申请方左（−X）、被申请方右（+X）；庭秘书在首席前方或侧前方；口译靠近外方。禁止：国徽、法槌、法警台、抬高法台、原告/被告铭牌、律师袍架、囚栏。

4.2 锚点表

每个锚点交：ID、世界坐标 (x,y,z)、朝向 lookAt、椅面高度。

| 优先级 | 锚点 ID |
| --- | --- |
| P0 必须 | bench_center、clerk、plaintiff_counsel、plaintiff_party、defendant_counsel、defendant_party、interpreter、evidence_screen |
| P1 | co_arb_l、co_arb_r、witness、mic_claimant、mic_respondent、empty_claimant、empty_respondent |

4.3 程序证据道具

| 优先级 | 道具 | 对应程序事实 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 双语卷宗 / 英文合同 / 话筒（开） | 正常开庭发言 |
| P1 | 送达回证 / 通知函（可空白、可未签） | 适当通知 |
| P1 | 签到表 | 是否出席 |
| P1 | 关闭的话筒 | 未能申辩 |
| P1 | 空椅 | 缺席 |
| P1 | 裁决书封面 | 原程序终点 |
| P1 | 同传耳机 / 译员空位 | 语言是否构成障碍 |
| P0/P1 | 证据屏亮/灭 | P0 做亮灭两色即可，P1 再做模型 |

五、场景 B：内地承认与执行审查庭（P2）

纽约公约第 V(1)(b) 条在执行地被审视。书面审查感，不是完整民事开庭剧。现有 TrialRoom 结构可换皮，不作为第一阶段任务。

• 可保留：高台、书记员桌、两侧席、中栏、证据屏、旁听条。

• 必须改：墙面国徽默认件；「原告 / 被告 / 审判席」铭牌改为申请承认执行用语。

• 禁止默认：公诉席、法警、刑事被告、人民陪审员、仪式化法槌。

• 法台陈设必须能看见：仲裁裁决书、送达记录、开庭笔录副本、申请承认执行材料。

• 第一阶段 judge 只做听证西装；法袍是同一张脸的第二套服装，放在第三阶段。

六、场景 C：溯源审计工作台

这是产品本体信息层，不是第三间写实法庭。第一阶段只交「能约束 3D 表演」的一页规范；完整组件第三阶段再做。

| 优先级 | 交付 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 一页即可 | 五态色票 | supported / unknown / unsupported / excluded / frozen；未知必须镂空或问号 |
| P0 一页即可 | HUD 听证改版线框 | 去掉原告胜率、法庭调查、宣判；改为程序节点与下一发言 |
| P1 | 程序节点条 | 核对通知 → 出庭 → 陈述 → 答辩 → 举证 → 询问 |
| P2 | 时间线 + 四泳道 + 法源权级 + 缺陷清单 + 卷宗卡 | 完整溯源台 |
| P2 | 3D 联动分镜 4–6 帧 | 点未知则对应席位空态、不张嘴 |

七、角色交付

7.1 编制与优先级

| 优先级 | 代码 ID | 档案复用 | 第一阶段服装 | 第三阶段服装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | judge | 01 周岚/周屹的脸 | 深色西装（首席仲裁员） | 中国法官袍（审查庭） |
| P0 | clerk | 04 林泽/林澄 | 西装（庭秘书） | 书记员制服 |
| P0 | plaintiff_counsel | 06 顾清妍/顾清衡 | 西装，去掉律师袍 | 按法学会签 |
| P0 | plaintiff_party | 08 陆玮/陆玮宁 | 职业装 | 同 |
| P0 | defendant_counsel | 07 沈嘉树/沈嘉宁 | 西装，去掉律师袍 | 按法学会签 |
| P0 | defendant_party | 09 Elena / Marco Rossi | 西装 + 单侧耳机 | 审查庭可去耳机 |
| P0 | interpreter | 10 唐雯/唐闻 | 西装 + 耳机 + 速记本 | 可选 |
| P1 | co_arb_l/r | 可改编 02 的脸 | 西装；可先空椅 | 不进审查厅 |
| P1 | witness / expert | 11 / 12 | 商务 / 学者 | 通常不进审查厅 |
| P2 | co_judge_l/r | 02 陈启明/陈启澜 | 第一阶段不做 | 法袍 |

P2 不做进默认包：03 陪审员、05 法警、13 公诉人、14 刑事被告。每个 P0 角色必须交 original + swap 两套性别皮肤。

7.2 每个 P0 角色的文件

| 阶段 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 三视图或半身设定 | 3:4；标注连续性标记；必须是西装听证版 |
| P0 | 可替换模型 | VRM 或 glTF；骨骼朝向正确即可先交低模 |
| P0 | 连续性五词 | 写入 checklist，供工程师写进 JSON |
| P0 | 名牌用名 | 中文 + 英文职务，写听证职称 |
| P1 | 按第九节收面与口型 | 主角 ≤40k，配角 ≤15k |

文件名必须为：{actor}_{skin}_{gender}.{ext}。示例：judge_original_f.vrm、judge_swap_m.vrm、defendant_party_swap_m.glb。skin 仅为 original 或 swap；gender 仅为 m 或 f。

八、道具交付

| 优先级 | 道具 ID | 场景 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | case_file_bilingual | A | 开庭即用 |
| P0 | contract_en | A | 开庭即用 |
| P0 | pen_silver / pen_dark | A | 桌面 |
| P0 | keyboard / mic_slim | A | 记录席与发言 |
| P0 | earpiece_single | A | 口译 / 外方 |
| P1 | award_cover | A/B | 新增，裁决书封面 |
| P1 | service_proof | A/C | 新增，送达回证，空白/已签 |
| P1 | attendance_sheet | A | 新增 |
| P1 | folder_tabs / evidence_index / glossary / notepad | A | 增强可信 |
| P2 | case_file_zh | B | 中文审查卷 |
| P2 | passport | A/B | 克制使用 |

每件交 glb 或 2K 贴图替代、尺寸（米）、左右手/桌面挂点。正式件单件建议 ≤2MB。

九、运行时模型规格

第一阶段允许先交低模以打通替换流程；第二阶段必须收到下表。微信图生 3D 与百万面 OBJ 不得作为运行时交付。

| 项 | 主角（judge / 双方 counsel） | 配角 |
| --- | --- | --- |
| 三角面 | ≤ 40k | ≤ 15k |
| 贴图 | 皮肤 2K + 服装 2K | 合并 1K–2K |
| 骨骼 | VRM Humanoid 或 Mixamo | 同 |
| 表情 | 52 ARKit；至少 A/I/U/E/O + 眨眼 | 5 元音 + 眨眼 |
| 口型 | viseme 15 或 5 元音 | 5 元音 |
| 挂点 | 右手笔、左手卷宗、桌面 | 按需 |
| 单文件 | ≤ 8MB（Draco 后） | ≤ 5MB |

十、动画交付

每段 2–4 秒，In-place，命名 = 代码 clip 名。优先可重定向到 VRM/Mixamo。

10.1 听证厅能用所必需（P0）

| clip | 画面 | 谁 |
| --- | --- | --- |
| sit | 坐定倾听 | 全员 |
| nod | 点头 | 全员 |
| lean_forward | 提问或倾听前倾 | 全员 |
| flip_file | 翻卷宗 | 代理 / 首席 / 秘书 |

10.2 听证厅可信（P1）

| clip | 画面 | 谁 |
| --- | --- | --- |
| type | 记录 | clerk |
| relay_note | 口译转述 | interpreter |
| hand_over_doc | 递材料 | 代理 |
| point | 克制指证 | 代理 |
| shake_head | 否认 | 按台词 |
| empty_seat | 椅空，禁止用人透明代替 | 缺席席位 |
| mic_off | 话筒关闭，欲言又止后坐下 | 被限制方 |
| blocked_speak | 被主持人制止 | 当事人 / 代理 |
| check_notice | 庭秘书核对通知 | clerk |
| no_sign | 指未签署的送达件 | 代理 / 秘书 |
| listen_only | 未知态：只呼吸+注视，不张嘴 | 被标为 unknown 的角色 |

10.3 审查庭（P2，克制）

stand / sit 可用于核对身份；不要做「全体起立宣判」的戏剧段落。听证厅开庭用口头宣布即可。

十一、UI、镜头与声音

| 优先级 | 项 | 设计交 | 计算机做 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 名牌、字幕条、听证阶段条 | 视觉稿 + 标注 | 接到现 Hud |
| P0 | 镜头高度 | 标 1.2–1.5 m 视线；wide 参考帧一张 | CameraDirector |
| P1 | OS / CU / two_shot 参考帧 | 各 1 张 | 现有机位类型 |
| P0 | 音色提示 | 每角色男女、中/英 | Web Speech |
| P2 | 场景 C 组件 | Figma | 前端 |

十二、概念图

• P0：听证厅顶视讲解 1 张（可线框），保证锚点讨论够用。

• P1：听证厅主视觉 1 张，西装、国际厅，非法袍中国法庭。

• 现有微信图、未绑定 OBJ 只进 08_概念图/raw/，并标注「非运行时」。

• 不得用法袍审判长效果图冒充首席仲裁员。

十三、验收

13.1 第一阶段验收（听证厅能用）

• 房间是国际仲裁听证厅：无法袍台、国徽、法槌、原被告铭牌。

• 七个常驻锚点与代码 ID 一致，单位米，白模能单独打开。

• 七人可入座；名牌为仲裁职称；有 original/swap 设定。

• 至少能播 sit、nod、lean_forward、flip_file。

• HUD 不再写「法庭调查 / 宣判 / 原告胜率」。

• 工程师按文件名替换后，/court3d 能开一场完整听证回放。

13.2 第二阶段验收（听证厅可信）

• 缺席空椅、关麦、送达未签、被制止、未知不张嘴，有分镜或成片。

• P0 角色收到规格内面数与口型。

13.3 第三阶段验收（审查庭 + 溯源）

• 审查庭无法检席/法警/刑事被告；法台有裁决书与送达件。

• 五态不混淆；未知有禁止表演图示；时间线能对上程序事实。

十四、给工程师的收件标准

第一阶段交来的包应让工程师做到：

• 换上 room_hearing.glb 即从中国审判厅变成仲裁听证厅；

• 改剧组 JSON 路径即换上七人（低模亦可）；

• 按 clip 名播 sit / nod / lean_forward / flip_file；

• 名牌与 HUD 使用仲裁用语。

做不到以上四句，视为第一阶段未完成，不要开始审查庭精模。

十五、附：现有 3D 可复用说明（设计不用重做）

下列由计算机保留，设计按接口交件即可：PerformanceEvent 协议、SSE 适配器、Avatar 加载器（空路径回退胶囊人）、口型与 TTS 队列、镜头四类型、回放页。设计不要重做引擎，不要改 Actor 英文字段名。

— 正文结束。优先级如与其他口头安排冲突，以「先保证听证厅正常使用」为准。